Neuentwicklung einer Software für die Schadenserfassung an Straßeneinrichtungen

Ausbildungsberuf: Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Projektzeitraum: 01.03.2026 – 20.04.2026

| Ausbildungsbetrieb: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz Friedrich-Ebert-Ring 14-20 56068 Koblenz | Auszubildender: Timo Funk Bergstraße 30 56269 Dierdorf Identnummer: 1363017 |
| --- | --- |

Inhalt

1. Projektbeschreibung	1

1.1 Einleitung	1

1.2 Projektumfeld	1

1.3 Projektziel	1

1.4 Projektzeitraum	1

1.5 Projektbetreuung und Entwicklungsumgebung	2

1.6 Anforderungsanalyse mit Auftraggeber	2

1.7 Änderung gegenüber dem Projektantrag	2

2. Projektplanung	2

2.1 Ist-Analyse	2

2.2 Soll-Konzept	3

2.6 Zeitplanung	3

2.7 Projektorganisation und Risikomanagement	4

3. Projektdurchführung	4

3.1 Vorbereitung	4

3.2 Entwicklung von der Login Maske	4

3.3 Entwicklung zum Anlegen eines neuen Schadensfalls	5

3.4 Entwicklung des LBM internen-Katalogs	5

3.5 Senden an Schadensteam eines erfassten Schadensfalls	5

3.6 Abschließen eines Schadensfalls	5

3.7.6 Technische Grenzen im Projektzeitraum	6

3.7.5 Katalogfunktionen und Kostenberechnung	6

3.7.4 Formular- und Validierungslogik	6

3.7.3 Workflow und Statuslogik der Schadensfälle	7

3.7.2 Authentifizierung und Berechtigungssteuerung	7

3.7.1 Architektur und Schichtenmodell	7

3.7 Technische Umsetzung im Detail	7

4. Testphase	7

4.1 Testen der Login Seite mit Rechteprüfung	7

4.2 Testen der Funktion zum Anlegen eines neuen Schadensfalls	8

4.3 Testen der Funktion des LBM internen-Katalogs	8

4.4 Testen der Funktion zum Senden eines Schadenfalls	8

4.5 Testen der Funktion zum Abschließen eins Schadenfalls	8

4.6.3 Betriebsaspekte und Wartbarkeit	9

4.6.2 Qualitätssicherung der Daten	9

4.6.1 Testvorgehen über den Gesamtprozess	10

4.6 Erweiterte Test- und Qualitätsbetrachtung	10

5. Projektabschluss	10

5.1 Innerbetriebliche Dokumentationen	10

5.2 Soll-Ist-Vergleich	10

5.3 Fazit	10

5.4 Ausblick	10

5.5 Geplanter Umsetzungsfahrplan für offene Anforderungen	11

5.6 Erweiterte Fortschrittskontrolle und Meilenstein-Reporting	13

Vorwort

Syntaktische Hinweise

Fachwörter werden einmalig fett und kursiv hervorgehoben und im Glossar erläutert.

Verweise auf den Anhang werden kursiv dargestellt und enthalten jeweils Anlagennummer und Seitenzahl nach dem folgenden Schema: (siehe Abbildung XX – Seite A-XX).

Anhang

Der Anhang wird durch ein eigenes Inhaltsverzeichnis gegliedert.

Quellen

Die verwendeten Quellen werden am Ende der Dokumentation als Teil des Anhangs angegeben.

Datenschutz

Aufgrund betriebsinterner Datenschutz- und Informationssicherheitsrichtlinien können in der Dokumentation und deren Anhängen keine Personenbezogenen und Betriebsinterne Daten gezeigt werden.

# 1. Projektbeschreibung

## 1.1 Einleitung

Diese Dokumentation wurde im Rahmen der betrieblichen Projektarbeit zur Berufsausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung erstellt. Das Projekt umfasst die Neuentwicklung der bestehenden Software SaS2.

## 1.2 Projektumfeld

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) ist eine Behörde, die dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) untergeordnet ist. Der LBM ist verantwortlich für die Planung, Instandhaltung und Genehmigung von Straßen, Radwegen und Schienen, die nicht dem Bund gehören. Außerdem ist der LBM als Luftfahrtbehörde für die Überwachung und Genehmigung im Bereich des Luftverkehrs zuständig.

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz beschäftigt insgesamt 3200 Mitarbeiter. Der Hauptsitz befindet sich in Koblenz, wo ca. 450 Mitarbeiter tätig sind. Die restlichen Mitarbeiter sind auf die acht regionalen Dienststellen verteilt, denen wiederum, Straßenmeistereien und weitere Liegenschaften nachgeordnet sind.

Die Fachgruppe Informationstechnologie befindet sich am Hauptstandort Koblenz und besteht aus ca. 60 Mitarbeitern. Sie ist in die Fachteams IT-Service und IT-Organisation, IT-Anwendungen und Verfahren, IT-Hardware und Infrastruktur sowie SAP-Systeme unterteilt (siehe Abbildung 1 – Seite A-5).

## 1.3 Projektziel

Das Ziel des Projektes ist die Neuentwicklung zentraler Bausteine der Software für eine spätere komplette Eigenentwicklung. Im Projekt wurden der Anmeldescreen mit Rechteprüfung, die Eingabemaske zur Fallanlage, der interne Katalog sowie der Workflow zur Weiterleitung und Bearbeitung von Schadensfällen umgesetzt.

## 1.4 Projektzeitraum

Das Projekt wird im Zeitraum vom 20.02.2024 bis zum 18.04.2024 durchgeführt.

## 1.5 Projektbetreuung und Entwicklungsumgebung

Das Projekt wird von Herrn Christian Willms für fachliche Fragen und Armin Schäfer für technische Fragen betreut und überwacht. Entwickelt wird auf einem WSL-Ubuntu 24.04 LTS, welches auf einem Dell Precision 7790 mit einem Intel Core i9 und 64 GB Arbeitsspeicher läuft. Die Entwicklungsumgebung ist Visual Studio Code und der Hauptsprache JavaScript.

## 1.6 Anforderungsanalyse mit Auftraggeber

Es sollen folgenden Anforderungen sollen vom Auftraggeber in der Neuentwicklung der Software SaS2 berücksichtigt werden:

- Webbasierte Anwendung: Die Software soll als Webanwendung im LBM-Netz bereitgestellt werden.

- Benutzeroberfläche nach dem Corporate Design des LBM: Die Benutzeroberfläche der Webanwendung soll dem Corporate Design des LBMs entsprechen.

- Authentifizierung der Benutzer durch das Microsoft Active-Directory: Die Mitarbeiter sollen sich über das Microsoft Active-Directory authentifizieren können.

- Gruppen beschränkte Rechte: Anhand von Gruppenmitgliedschaften gibt es verschiedene Rechte die für bestimmte Tätigkeiten erforderlich sind.

- Dateiupload für Beweisdaten: Es soll die Möglichkeit bestehen, Bilder oder andere Beweise in der Software hochzuladen für spätere Rückfragen seitens der Versicherung oder anderer Stellen. Diese müssen Rechtssicher abgespeichert werden.

- Schnittstelle zu SAP: Es soll die Möglichkeit geben, nach dem Versand der Rechnung den Fall in SAP zu übertragen, damit der Zahlungseingang gebucht werden kann. Nach dem der Zahlungseingang verbucht wurde, soll automatisch der Fall in SaS3 als geschlossen markiert werden.

Diese Anforderungen sind elementarer Bestandteil für die weitere Planung und Entwicklung der Webanwendung SaS3.

## 1.7 Änderung gegenüber dem Projektantrag

Im Projekt wurden im Vergleich zum Antrag keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen.

# 2. Projektplanung

## 2.1 Ist-Analyse

Die Software Sas2 dient der Erfassung aller Schäden an Straßeneinrichtungen. Dort werden alle Schäden, die an jeglichen Straßeneinrichtungen geschehen, dokumentiert. Auch werden durch diese Software die jeweiligen Rechnungen und Bescheide an die Verursacher versendet. Nach Beendigung der Erfassung und nachdem versenden der Rechnung, wird der Schadensfall an SAP weitergeleitet, damit der Zahlungseingang korrekt gebucht werden kann. Falls notwendig, werden in der Software Beweise gesammelt und gespeichert, um diese für spätere Rückfragen schon bereit liegen zu haben. Es gibt insgesamt drei wichtige Bereiche innerhalb der Software. Dies ist die Erfassung des Schadens, der von den einzelnen Straßenmeistereien gemacht wird. Nachdem die Schadenserfassung vollständig abgeschlossen wurde, wird der Fall an das Team der Schadensabteilung weitergeleitet, welche dann die Rechnungen schreiben. Beim Schreiben der Rechnungen gilt das Vier-Augen-Prinzip, so dass die Fachgruppenleitung den Fall als korrekt bestätigen muss. Wenn die Rechnungen geschrieben wurden, wird der Fall an das Finanzteam weitergeleitet, für die Zuordnung der Beträge. Die Software ist allerdings schon in den Anfang der 2000er entwickelt worden. Dadurch entspricht diese nicht mehr dem aktuellen Stand. Ebenso ist die Performance stark eingeschränkt, da die Software auf jedem Computer läuft. Dabei werden im Hintergrund Verbindungen zu verschiedenen Datenbanken hergestellt um die Daten bereitzustellen.

## 2.2 Soll-Konzept

Es soll einen komplette Webbasierte Neuentwicklung entstehen, die den Workflow verbessert und an das Corporate Design des LBM angepasst ist. Außerdem soll die Anwendung den neuen internen Richtlinien des LBM entsprechen. Durch eine Webanwendung kann auch die Geschwindigkeit verbessert werden. Ebenso ist die Wartbarkeit deutlich höher und somit können einfacher Updates in das laufende System eingespielt werden.

Folgende Anforderungen sollen gemäß der 80 Stunden, die für das Projekt bereitstehen, umgesetzt werden:

- Eine Login-Seite die mit dem AD des LBM kommuniziert und die Anmeldung mit dem normalen Benutzer möglich ist.

- Die Rechte sind von den Gruppenmitgliedschaften abhängig und werden auch entsprechend zugewiesen.

- Das Design entspricht dem Corporate Design des LBMs für ein einheitliches Auftreten.

- Es kann von dem Erfasser ein neuer Schadensfall angelegt werden und alle notwendigen Werte können eingetragen werden.

- Der Erfasser kann den Schadensfall nach Beendigung an das Schadensteam für die abschließende Bearbeitung weiterleiten.

- Das Schadensteam kann sich alle Fälle anschauen und die Fälle entsprechend bearbeiten und abschließen.

## 2.6 Zeitplanung

Die Zeitplanung für das Projekt wurde gemäß dem Wasserfallmodell durchgeführt. Dies zeigt eine klare und strukturierte Umsetzung (siehe Tabelle 1 –Seite A-5). Dabei wird es ermöglicht bei Fehlern in Tests nochmal einen Schritt zurückzugehen und den Fehler beheben.

Aus organisatorischer Sicht hat sich gezeigt, dass ein klarer Kommunikationsrhythmus zwischen Entwicklung und Fachbetreuung wesentlich für die Projektsicherheit ist. Rückmeldungen zu fachlichen Detailfragen wurden dadurch nicht gesammelt, sondern zeitnah verarbeitet. Das reduzierte Interpretationsspielräume in der Umsetzung und verbesserte die Qualität der Ergebnisse. Für zukünftige Ausbaustufen wird empfohlen, dieses Vorgehen beizubehalten und zusätzlich feste Review-Termine für offene Integrationsanforderungen wie Dateiupload und SAP-Übergabe einzuplanen.

Risikoseitig wurden insbesondere drei Punkte betrachtet: erstens die technische Abhängigkeit von Active-Directory und Gruppenauflösung, zweitens die Datenkonsistenz bei komplexen Statuswechseln und drittens die Qualität externer Referenzabfragen. Für jedes Risiko wurden Gegenmaßnahmen festgelegt, zum Beispiel zusätzliche Validierungen, reproduzierbare Testfälle und die Nutzung von Dummy-Benutzern für Entkopplungstests. Diese Maßnahmen konnten das Projektrisiko deutlich reduzieren. Gleichzeitig wurde transparent dokumentiert, welche Restaufgaben nicht mehr innerhalb der verfügbaren Projektzeit abgeschlossen werden konnten.

Für die Steuerung des Projektes wurde mit einer Priorisierung nach Muss-, Soll- und Kann-Anforderungen gearbeitet. Muss-Anforderungen waren alle Funktionen, die den Kernprozess der Schadenserfassung direkt betreffen, insbesondere Login, Rechteprüfung, Fallanlage, Teamworkflow und Abschluss. Soll-Anforderungen betrafen Komfort- und Integrationsfunktionen, die fachlich wichtig sind, aber nicht zwingend für einen lauffähigen Kern notwendig waren. Diese Priorisierung war die Grundlage für mehrere Umplanungen innerhalb des Zeitrahmens und hat verhindert, dass der Fokus durch zu viele parallele Themen verloren ging.

Die Projektorganisation wurde so aufgebaut, dass fachliche und technische Entscheidungen früh abgestimmt werden konnten. Fachliche Rückfragen wurden direkt mit der Projektbetreuung geklärt, während technische Umsetzungen in kurzen Entwicklungszyklen umgesetzt und anschließend überprüft wurden. Dieses Vorgehen war für den engen Zeitrahmen entscheidend, weil dadurch Fehlentwicklungen früh erkannt wurden. Statt erst am Projektende größere Korrekturen durchzuführen, konnten Anpassungen laufend vorgenommen werden. Dadurch blieb der Projektfortschritt trotz technischer Herausforderungen insgesamt stabil und planbar.

# 3. Projektdurchführung

## 3.1 Vorbereitung

Zur Vorbereitung wurde auf dem PostgreSQL-Server Cluster eine neue Datenbank erstellt, die alle wichtigen Tabellen enthält. Es wurde sich aufgrund von teuren Lizenzmodellen von Microsoft SQL-Server für die OpenSource Variante PostgreSQL entschieden. Die Tabellenstruktur wurden zum Teil aus der alten Software SaS2 übernommen und ein Teil wurde überarbeitet. Beim Erstellen und Überarbeiten der Tabellen, wurden doppelt vorkommende Tabellen im LBM wegelassen und auf allgemein im LBM verfügbare Tabellen gesetzt. Dies vereinfachten die Wartbarkeit und die Aktualisierung der Datensätze erheblich. Diese PostgreSQL-Datenbank dient in erster Linie für die Testzwecke. Für die spätere Produktivumgebung wird es eine neue saubere PostgreSQL-Datenbank geben. Wenn im späteren Verlauf von der Datenbank die Rede ist, ist damit diese Dummy-Datenbank gemeint. (siehe Abbildung 2 – Seite A-7)

## 3.2 Entwicklung von der Login Maske

Im ersten Schritt wurde eine statische Login-Seite erstellt die dem Corporate Design des LBM entspricht. Dabei wurde erstmal nicht die Logik implementiert für die Anmeldung und Rechteprüfung. (siehe Abbildung 11 – Seite A-12)

Nach dem erstellen der statische Login-Seite, wurde die Logik für die Rechte-Prüfung implementiert und an unser bestehendes Active-Directory angebunden. Dies dient der einfacheren Rechteverwaltung in der Anwendung. Außerdem wurde die Möglichkeit geschaffen sich mit Dummy-Daten anzumelden. Die Möglichkeit, der Anmeldung mit Dummy-Daten wurde nach den Testzwecken wieder entfernt, damit nicht unbefugte Personen Zugriff auf die Webanwendung haben. Beim Login wird geprüft, ob der Benutzer im AD existiert, ein gültiges Kennwort hat, der letzte Login nicht älter wie 6 Monate alt ist, und in der Gruppe „SaS3-Alle“ ist. Jeder der in der Gruppe „SaS3-Alle“ ist erhält die Berechtigung die Anwendung zu öffnen, jedoch können nur Gruppenmitglieder der Gruppe „SaS3-Admin“ Administrationsaufgaben machen. Wenn man in der Gruppe „SaS3-Bearbeiter“ ist kann man auch die Rechnungen erstellen und einen Schadensfall als abgeschlossen kennzeichnen.

## 3.3 Entwicklung zum Anlegen eines neuen Schadensfalls

Nach der Login-Seite und entsprechender Berechtigungen wurde die Eingabemaske zur Erstellung eines neuen Schadensfalls angelegt. Wenn ein neuer Schadensfall erstellt wird, wird direkt eine eindeutige Schadensfallnummer erstellt die dem Format „YYXXXX“ entspricht, wobei YY für das Jahreszahl und XXXX für eine fortlaufende Zahl steht. Diese eindeutige ID ist für alle späteren Funktionen von großer Bedeutung und alles bezieht sich auf diese Nummer. Es wurden die Felder aus der alten Software SaS2 übernommen und in dem Corporate Design des LBM umgesetzt. Beim speichern des Schadensfalls werden die Daten in die SaS3 Datenbank geschrieben. (siehe Abbildung XX – Seite A-XX)

## 3.4 Entwicklung des LBM internen-Katalogs

Nun wird der LBM-interne-Katalog erstellt. Dieser beinhaltet einmal alle Möglichkeiten die einem Verursacher in Rechnung gestellt werden können. Dartunter fallen die Stundensätze der Mitarbeiter-, Materialkosten für neue Straßeneinrichtungen und alle weiteren Kosten die in einer Weise in Rechnung gestellt werden müssen. Dieser Katalog muss immer aktualisiert und erweitert werden, damit die Kosten in korrekter weise berechnet werden. Die Aktualisierung des Katalogs obliegt dem Schadensteam. Diese haben durch die Rechteverwaltung auch die Möglichkeit eben solche Tätigkeiten auszuführen.

## 3.5 Senden an Schadensteam eines erfassten Schadensfalls

Als Abschluss wurde die Funktion implementiert, einen Schadensfall als Erfasser an die nächste Stelle, das Schadensteam, zu senden. Das Schadensteam bekommt alle Fälle in einer Übersichtlichen Tabelle angezeigt und muss diese weiterbearbeiten. Danach kann der Erfasser diesen Fall nicht mehr sehen oder bearbeiten. Nur noch das Schadensteam kann diese Fälle bearbeiten und abschließen. Der Fall wird nicht mehr einer Person zugeordnet, sondern dem neuen Team. Sehen können alle die Mitglieder der Gruppe „SaS3-Bearbeiter“ sind.

## 3.6 Abschließen eines Schadensfalls

Das Schadensteam kann in einer Tabelle sich alle Schadensfälle anschauen und diese zu Ende bearbeiten. Alle Schadensfälle, die dem Schadensteam zugewiesen sind werden in einer gesonderten Tabelle, der Übersichtlichkeit halber, dargestellt. Je nach Region des Schadensfalls, werden diese dem für die jeweilige Region zuständigen Sachbearbeitern zugewiesen. Jeder Sachbearbeiter kann sehen, wem ist welcher Fall zugewiesen, oder wer ist an welchem Fall zurzeit am Arbeiten. Der zuständige Sachbearbeiter muss seine zugehörigen Fälle durchschauen. Im Anschluss daran stellt er die Rechnung aus und gibt die Rechnung an den Verursacher weiter. Bei komplizierteren Fällen können diese an die Leitung des Schadensteam geschickt werden. Die Leitung kann den Schadensfall genauso bearbeiten und im Anschluss entweder die Rechnung schreiben oder diesen mit Bemerkungen an den vorherigen Sachbearbeiter zurückschicken. Beim Versenden der Rechnung wird der Fall abgeschlossen und die wichtigsten Informationen werden an die Buchhaltung übergeben, damit dort der Zahlungseingang korrekt verbucht werden kann. Nach dem Abschließen eines Schadensfalls ist es nicht mehr möglich diesen zu bearbeiten. Dieser Fall muss jetzt mit allen Beweisen Revisionssicher abgespeichert werden. Allerdings ist diese Funktion nicht implementiert worden. Erst nach Ablauf der geltenden Gesetzlichen Aufbewahrungsfristen kann dieser gelöscht werden.

## 3.7 Technische Umsetzung im Detail

### 3.7.1 Architektur und Schichtenmodell

Die Anwendung wurde als Weblösung mit klarer Trennung zwischen Benutzeroberfläche, Serverlogik und Datenzugriff umgesetzt. Die Oberflächen übernehmen Erfassung und Benutzerführung, während fachlich verbindliche Regeln zentral im Server verarbeitet werden. Der Datenbankzugriff ist gekapselt umgesetzt. Diese Aufteilung verbessert Wartbarkeit und Stabilität, weil Änderungen kontrolliert in den jeweiligen Schichten vorgenommen werden können.

Die Schichtentrennung hat sich in der Projektdurchführung besonders bei der Fehlersuche bewährt. Darstellungsfehler konnten unabhängig von fachlichen Prüfregeln behandelt werden. Gleichzeitig blieb die zentrale Regelprüfung konsistent, unabhängig davon, über welche Maske ein Vorgang ausgelöst wurde.

### 3.7.2 Authentifizierung und Berechtigungssteuerung

Die Anmeldung erfolgt benutzerbasiert mit Passwortprüfung und anschließender rollenbasierter Rechteauflösung. Für AD-Benutzer werden Gruppeninformationen ausgewertet und daraus Berechtigungen abgeleitet. Zusätzlich wurden Dummy-Benutzer für reproduzierbare Tests verwendet.

Die Berechtigungslogik schützt nicht nur Oberflächen, sondern auch API-Endpunkte. Damit sind unzulässige Direktzugriffe ausgeschlossen. Zusätzlich wird pro Schadensfall geprüft, ob ein Benutzer den Fall nur sehen oder auch bearbeiten darf.

### 3.7.3 Workflow und Statuslogik der Schadensfälle

Der Fallworkflow wurde als verbindliche Statuslogik umgesetzt. Ein neuer Fall startet im Status Neu und wird nach Erfüllung definierter Voraussetzungen in die weiteren Bearbeitungsstufen überführt. Übergänge werden serverseitig geprüft und nicht allein durch die Oberfläche gesteuert.

Besonders wichtig ist die Regel Kosten komplett erfasst. Dieser Status darf nur gesetzt werden, wenn Pflichtinformationen vollständig vorliegen. Danach werden kostenrelevante Felder gesperrt, um die Nachvollziehbarkeit der Abrechnung sicherzustellen.

### 3.7.4 Formular- und Validierungslogik

Die Erfassungsmaske nutzt mehrstufige Validierungen. Bereits bei der Eingabe werden Formate und Pflichtangaben geprüft. Zusätzlich erfolgen serverseitige Prüfungen vor Speicherung und Statuswechsel. Dadurch bleibt die Datenqualität konsistent.

Auch für Ausnahmesituationen wurde ein robustes Verhalten umgesetzt. Bei temporär nicht verfügbaren Referenzabfragen werden verständliche Hinweise ausgegeben, ohne dass der gesamte Arbeitsablauf unkontrolliert abbricht.

### 3.7.5 Katalogfunktionen und Kostenberechnung

Der Kostenprozess nutzt den LBM-Katalog sowie Versicherungs- und Kassenkatalog. Positionen werden mit Menge und Satz einem Fall zugeordnet und daraus nachvollziehbar summiert. Zusätzlich werden Versicherungs- und Kasseninformationen strukturiert in die Bearbeitung übernommen.

Die Katalogpflege erfolgt über administrative Funktionen mit Berechtigungsprüfung. Einträge können angelegt, geändert und deaktiviert werden, ohne dass Quellcode angepasst werden muss. Das reduziert den Wartungsaufwand und erhöht die fachliche Flexibilität.

### 3.7.6 Technische Grenzen im Projektzeitraum

Dateiupload und SAP-Schnittstelle wurden im Projektzeitraum nicht umgesetzt. Beide Themen erfordern zusätzliche technische und organisatorische Bausteine, insbesondere für sichere Ablageprozesse und belastbare Schnittstellenkommunikation mit Rückmeldung. Sie wurden daher transparent in eine nächste Ausbaustufe verschoben.

# 4. Testphase

## 4.1 Testen der Login Seite mit Rechteprüfung

Als erste Test wurde die Login Seite mit anschließender Rechteprüfung getestet. Dies geschah durch Dummy-Benutzer die in verschiedenen Gruppen waren und dadurch die entsprechenden Berechtigungen bekommen sollten. Das Ergebnis war genauso wie erwartet, in dem die jeweiligen Benutzer auch die korrekten Rollen zugewiesen bekommen haben.

Beim Testen der Anmeldung mit AD-Benutzern, kam es häufig zu Fehlern mit Zugriffsproblemen. Grund dafür war eine fehlerhafte Konfiguration der Gruppen, die auf die Anwendung zugreifen dürfen. Nach beheben diese Fehler gab es allerdings Schwierigkeiten mit den Rechten, da die Gruppen nicht immer Korrekt aus dem AD ausgelesen wurden. Allerdings konnte dieser Fehler behoben werden, und es war möglich auf die Anwendung mit AD-Benutzern zuzugreifen.

## 4.2 Testen der Funktion zum Anlegen eines neuen Schadensfalls

Die Eingabemaske wurde auf alle wichtigen Bestandteile geprüft. Das Testen beinhaltet folgende Aspekte:

- Automatische Generierung von Schadensfallnummer: Die eindeutige Nummer des Schadensfalls soll automatisch generiert werden und nicht veränderbar sein.

- Korrekte Netzknoten: Der Schadensabschnitt wurde korrekt aus anderen Datenbanken eingelesen

- KBA-Prüfung: Das Verursacher KFZ-Kennzeichen kann einem Kreis oder einer Stadt eindeutig zugeordnet werden.

- Verursacher-Adresse: Der Verursacher hat eine gültige Adresse.

Das Ergebnis des ersten Tests war nicht wie erwartet, da dort die KBA-Prüfung nicht korrekt in der Datenbank abgefragt wurde. Dadurch konnte nicht eindeutig zugeordnet werden.

Beim zweiten Test war das Ergebnis dann wie erwartet und die KBA-Prüfung war wie erwartet.

## 4.3 Testen der Funktion des LBM internen-Katalogs

Es wurde geprüft ob beim Anlegen eines neuen Schadenfalls der LBM-interne-Katalog korrekt geladen wird und auch beim auswählen einer Position auch alle Kosten korrekt berechnet werden.

Das Ergebnis war wie erwartet, außer dem Berechnen der Kosten. Dort wurde die Logik angepasst und nochmals getestet. Danach war das Ergebnis korrekt.

## 4.4 Testen der Funktion zum Senden eines Schadenfalls

Es wurde sich als Schadenserfasser angemeldet und ein neuer Schadensfall angelegt. Nach Abschluss des Anlegens wurde dieser an das Schadensteam weitergeleitet. Im Anschluss wurde sich als Schadensteam-Mitarbeiter angemeldet und geprüft, ob dieser dann auch dort angezeigt wird.

Das Ergebnis war wie erwartet und der Schadensfall wurde dem Mitarbeiter des Schadensteams korrekt angezeigt.

## 4.5 Testen der Funktion zum Abschließen eins Schadenfalls

Es wurde sich als Schadensteammitarbeiter mit Dummy-Daten angemeldet. Im Anschluss wurde ein offener Schadenfall ausgesucht und dieser wurde mit allen noch notwendigen Informationen befüllt. Als Abschluss wurde die Rechnung generiert und der Fall als geschlossen markiert.

## 4.6 Erweiterte Tess und Qualitätsbetrachtung

### 4.6.1 Testvorgehen über den Gesamtprozess

Die Tests wurden prozessorientiert entlang des gesamten Ablaufs durchgeführt: Anmeldung, Fallanlage, Weiterleitung, Team-Bearbeitung und Abschluss. Zusätzlich wurden Wiederholungstests nach Korrekturen ausgeführt, um die Stabilität der Anpassungen zu prüfen.

Neben Positivtests wurden Fehlerszenarien geprüft, etwa unvollständige Eingaben, fehlende Berechtigungen und unzulässige Statuswechsel. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Anwendung in Fach- und Fehlerfällen nachvollziehbar reagiert.

### 4.6.2 Qualitätssicherung der Daten

Ein Schwerpunkt lag auf der Konsistenz gespeicherter Daten. Pflichtfelder, Feldabhängigkeiten und Statusvoraussetzungen wurden systematisch getestet. Besonders relevant war die Sperrlogik kostenrelevanter Felder nach dem Status Kosten komplett erfasst.

Für reproduzierbare Ergebnisse wurden strukturierte Dummy-Daten verwendet. Das erleichterte die Fehlersuche und ermöglichte vergleichbare Regressionstests.

### 4.6.3 Betriebsaspekte und Wartbarkeit

Neben Fachfunktionen wurden Betriebsaspekte bewertet, darunter Fehlermeldungen, Protokollierung, Konfigurierbarkeit und zentral gepflegte Geschäftsregeln. Diese Punkte sind wesentlich für einen stabilen Regelbetrieb.

Insgesamt zeigt die erweiterte Betrachtung, dass der umgesetzte Kern fachlich nutzbar und technisch ausbaufähig ist. Offene Anforderungen sind klar dokumentiert und für die nächste Ausbaustufe priorisierbar.

# 5. Projektabschluss

## 5.1 Innerbetriebliche Dokumentationen

Die Entwicklerdokumentation ist im Anhang hinterlegt. Ebenso ist die Dokumentation zur Bedienung der Software für einen Anwender im Anhang hinterlegt.

## 5.2 Soll-Ist-Vergleich

Der Soll-Ist-Vergleich wurde anhand der implementierten Funktionen im Quellcode durchgeführt (server.mjs, src/create-damage-case.js und zugehörige Oberflächen).

Umgesetzt:	Login mit Active-Directory-Anbindung und Passwortprüfung.

Umgesetzt:	Rollen- und Rechtekonzept über Gruppenmitgliedschaften.

Umgesetzt:	Oberfläche im Corporate Design des LBM.

Umgesetzt:	Anlegen, Bearbeiten, Weiterleiten und Abschließen von Schadensfällen.

Umgesetzt:	LBM-interner Katalog sowie Versicherungs- und Kassenkatalog.

Nicht umgesetzt:	Dateiupload für Beweisdaten.

Begründung:	Im aktuellen Projektstand sind keine Upload-Endpunkte und keine persistente Dateiablage implementiert. Die verfügbare Projektzeit wurde auf Authentifizierung, Rechteprüfung und den Kernworkflow der Fallbearbeitung priorisiert.

Nicht umgesetzt:	Schnittstelle zu SAP für Rechnungsübergabe und Zahlungseingang.

Begründung:	Im Quellcode ist keine technische SAP-Integration vorhanden (keine SAP-API-Anbindung, kein Übergabeprozess, keine Rückmeldung zum Zahlungseingang). Diese Anforderung wurde in eine spätere Ausbaustufe verschoben.

## 5.3 Fazit

Bei der Umsetzung traten vor allem bei der AD-Authentifizierung und der stabilen Rollenauflösung zeitkritische Herausforderungen auf. Dadurch mussten Entwicklungsressourcen priorisiert auf den Kernprozess gelegt werden. Aus diesem Grund wurden Dateiupload und SAP-Schnittstelle nicht innerhalb des Projektzeitraums umgesetzt.

Positiv war die iterative Vorgehensweise: Ein lauffähiger Kern konnte früh getestet und in mehreren Schritten stabilisiert werden.

Insgesamt wurde eine tragfähige Grundlage für die weitere Entwicklung geschaffen. Besonders erfolgreich waren Login, Rechtekonzept, Fallworkflow und Katalogfunktionen.

## 5.4 Ausblick

In der nächsten Ausbaustufe werden Dateiupload mit revisionssicherer Ablage sowie die SAP-Schnittstelle zur Übergabe und Rückmeldung von Zahlungsinformationen umgesetzt.

Die Umsetzung erfolgt stufenweise: zuerst Dateiupload mit Prüf- und Ablagekonzept, danach die SAP-Anbindung mit definiertem Übergabeformat und Rückkanal.

Für beide Stufen werden vorab klare Abnahmekriterien festgelegt, zum Beispiel Dateiformate, Reaktionszeiten, Fehlerklassen und verbindliche Statusregeln.

Durch diesen Fahrplan bleibt der aktuelle Kernprozess stabil, während offene Anforderungen kontrolliert und nachvollziehbar ergänzt werden.

## 5.5 Erweiterte Fortschrittskontrolle und Meilenstein-Reporting

Für die nächste Umsetzungsphase wird ein verbindliches Meilenstein-Reporting empfohlen, um die offenen Anforderungen Dateiupload und SAP-Schnittstelle planbar zu realisieren. Jeder Meilenstein soll einen klaren fachlichen Scope, eine technische Definition of Done sowie ein dokumentiertes Testergebnis enthalten. Zusätzlich sollten Abhängigkeiten zwischen Fachbereich, Entwicklung und Betrieb transparent aufgeführt werden. Durch diese Struktur kann früh erkannt werden, ob sich kritische Pfade verschieben, und es können rechtzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Das reduziert die Gefahr, dass Integrationsaufgaben erneut in den Projektabschluss rutschen.

Ergänzend ist eine regelmäßige Fortschrittsbewertung sinnvoll, bei der Aufwand, Risiken und Qualitätsstand je Teilfunktion bewertet werden. Dabei sollte nicht nur der Entwicklungsstand betrachtet werden, sondern auch die Betriebsreife, zum Beispiel Protokollierung, Fehlerbehandlung, Berechtigungskonzept und Abnahmefähigkeit. Ein einheitliches Bewertungsraster unterstützt die Vergleichbarkeit über mehrere Iterationen hinweg und erleichtert die Priorisierung bei begrenzten Ressourcen. Auf diese Weise bleibt der bereits erreichte Kernprozess stabil, während Erweiterungen kontrolliert und nachvollziehbar ergänzt werden.