Anhang

Anhangsverzeichnis

Glossar	1

Quellenverzeichnis	3

Anlagen	4

Organisationsplan der Fachgruppe Informations-Technologie	4

Projektschnittstellen	4

Zeitplanung	5

Soll-Ist-Vergleich	6

Wasserfallmodell	7

SaS2 – Login Maske der alten Software	8

SaS2 – Übersicht aller eigenen Schadensfälle	8

SaS2 – Schadensfall anlegen - Schaden	9

SaS2 – Schadensfall anlegen - Wo/Wer	9

SaS2 – Schadensfall anlegen - Haftung	10

SaS2 – Schadensfall anlegen - Kosten	10

SaS2 – Schadensfall anlegen - Übersicht	11

SaS3 – Login Maske	11

SaS3 – Übersicht als Erfasser	12

SaS3 – Schadensfall anlegen – Allgemeine Daten	12

SaS3 – Schadensfall anlegen – Unfallort	13

SaS3 – Schadensfall anlegen – Versicherungsauswahl	13

SaS3 – Schadensfall anlegen – Auswahl Haftung	14

SaS3 – Schadensfall anlegen – Auswahl Kosten	14

SaS3 – Administrator – Übersicht mit Notwendigen Funktionen	15

SaS3 – Administrator – Rechteverwaltung	15

SaS3 – Administrator – Kassenkatalog bearbeiten	16

SaS3 – Administrator – Kostenkatalog bearbeiten	16

SaS3 – Administrator – Versicherungskatalog bearbeiten	17

SaS3 – Administrator – Datenbankverbindung konfigurieren	17

SaS3 – Übersicht mit Datenbankverbindungsfehler	18

SaS3 – UML-Diagramm	18

SaS3 – ER-Diagramm	19

Anwender Dokumentation	20

Administrator Dokumentation	26

SaS3 – Prüfprotokoll	37

Genehmigter Projektantrag	41

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Organisationsplan der Fachgruppe Informations-Technologie	4

Abbildung 2: SaS2 - Login Maske der alten Software	8

Abbildung 3: SaS2 – Übersicht aller eigenen Schadensfälle	8

Abbildung 4: SaS2 - Schadensfall anlegen – Schaden	9

Abbildung 5: SaS2 – Schadensfall anlegen - Wo/Wer	9

Abbildung 6: SaS2 – Schadensfall anlegen - Haftung	10

Abbildung 7: SaS2 – Schadensfall anlegen - Kosten	10

Abbildung 8: SaS2 – Schadensfall anlegen - Übersicht	11

Abbildung 9: SaS3 – Login Maske	11

Abbildung 10: SaS3 – Übersicht als Erfasser	12

Abbildung 11: SaS3 – Schadensfall anlegen – Allgemeine Daten	12

Abbildung 12: SaS3 – Schadensfall anlegen – Unfallort	13

Abbildung 13: SaS3 – Schadensfall anlegen – Versicherungsauswahl	13

Abbildung 14: SaS3 – Schadensfall anlegen – Auswahl Haftung	14

Abbildung 15: SaS3 – Schadensfall anlegen – Auswahl Kosten	14

Abbildung 16: SaS3 – Administrator – Übersicht mit Notwendigen Funktionen	15

Abbildung 17: SaS3 – Administrator – Rechteverwaltung	15

Abbildung 18: SaS3 – Administrator – Kassenkatalog bearbeiten	16

Abbildung 19: SaS3 – Administrator – Kostenkatalog bearbeiten	16

Abbildung 20: SaS3 – Administrator – Versicherungskatalog bearbeiten	17

Abbildung 21: SaS3 – Administrator – Datenbankverbindung konfigurieren	17

Abbildung 22: SaS3 – Übersicht mit Datenbankverbindungsfehler	18

Abbildung 23: Genehmigter Projektantrag	41

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Projektschnittstellen	3

Tabelle 2: Projektschnittstellen	4

Tabelle 3: Soll-Ist-Vergleichs	6

Tabelle 4: Wasserfallmodell	6

Glossar

| Begriff | Erklärung | Kontext in der Dokumentation |
| --- | --- | --- |
| SaS2 | Bestehende Altanwendung zur Schadenserfassung, die abgelöst werden soll | Projektbeschreibung, Ist-Analyse |
| SaS3 | Neue Webanwendung als Nachfolger für SaS2 | Projektziel, Soll-Konzept |
| LBM | Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz | Projektumfeld |
| MWVLW | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, nächstes Ministerium über dem LBM | Projektumfeld |
| WSL-Ubuntu | Linux-Entwicklungsumgebung unter Windows Subsystem for Linux | Projektbetreuung und Entwicklungsumgebung |
| Active Directory (AD) | Microsoft-Verzeichnisdienst für Benutzer und Gruppen | Anforderungen, Login, Testphase |
| Authentifizierung | Prüfung von Benutzeridentität (z. B. Login mit Passwort) | Anforderungen, technische Umsetzung |
| Berechtigungssteuerung | Vergabe und Prüfung von Zugriffsrechten je Benutzer/Gruppe | Technische Umsetzung 3.7.2 |
| Gruppenmitgliedschaft | Mitgliedschaft in AD-Gruppen als Grundlage für Rollen/Rechte | Anforderungen, Login, Soll-Ist-Vergleich |
| Rechteprüfung | Fachliche/technische Prüfung, ob eine Aktion erlaubt ist | Login, Testphase, Soll-Ist-Vergleich |
| Webbasierte Anwendung | Anwendung, die über Browser im Netz genutzt wird | Anforderungen, Soll-Konzept |
| Corporate Design | Einheitliche visuelle Gestaltungsrichtlinien der Organisation | Anforderungen, Umsetzung |
| Workflow | Definierter fachlicher Ablauf eines Schadensfalls | Projektziel, technische Umsetzung |
| Vier-Augen-Prinzip | Freigabeprinzip mit zusätzlicher Prüfung durch zweite Person/Funktion | Ist-Analyse |
| Dummy-Benutzer | Testkonten für reproduzierbare Rechte- und Funktionstests | Login-Umsetzung, Testphase |
| Positivtest | Test eines erwarteten gültigen Ablaufs | Erweiterte Testbetrachtung 4.6.1 |
| Regressionstest | Wiederholungstest nach Korrekturen zur Stabilitätssicherung | 4.6.2 |
| Datenkonsistenz | Widerspruchsfreie und regelkonforme Datenhaltung | Risikobetrachtung, 4.6.2 |
| Feldabhängigkeit | Regel, bei der die Gültigkeit eines Feldes von anderen Feldern abhängt | 4.6.2 |
| Sperrlogik | Mechanismus, der Felder nach bestimmten Statuswerten sperrt | 4.6.2 |
| Schichtenmodell | Architekturmuster mit Trennung von UI, Serverlogik und Datenzugriff | 3.7.1 |
| Serverlogik | Zentrale fachliche Verarbeitung auf dem Server | 3.7.1 |
| Referenzabfrage | Externe oder interne Datenabfrage zur Unterstützung der Eingabe | 3.7.4 |
| Revisionssichere Ablage | Manipulationssichere, nachvollziehbare Aufbewahrung von Daten/Dateien | 3.6, 5.4 |
| Aufbewahrungsfrist | Gesetzlich definierter Zeitraum für Datenaufbewahrung | 3.6 |
| SAP-Schnittstelle | Technische Anbindung an SAP für Übergabe und Rückmeldungen | Anforderungen, 3.7.6, Ausblick |
| Iterative Vorgehensweise | Entwicklung in wiederholten Schritten mit frühem Testen | Fazit 5.3 |
| Integrationsanforderung | Anforderung mit Anbindung an externe Systeme/Prozesse | Projektplanung, 3.7.6 |
| Meilenstein-Reporting | Regelmäßige Fortschrittsdokumentation je Projektmeilenstein | 5.5 |
| Definition of Done | Klare Kriterien, wann eine Aufgabe fachlich/technisch abgeschlossen ist | 5.5 |
| Betriebsreife | Eignung einer Funktion für den stabilen produktiven Betrieb | 5.5 |

Quellenverzeichnis

- Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz: „70 Jahre gut unterwegs | Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (rlp.de)“

URL: https://lbm.rlp.de/de/ueber-uns/70-jahre-gut-unterwegs/

[Stand: 08.04.2024]

Anlagen

Organisationsplan der Fachgruppe Informations-Technologie

Abbildung 1: Organisationsplan der Fachgruppe Informations-Technologie

Projektschnittstellen

| Name | Firma | Abteilung | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| Armin Schäfer | LBM RP | IT-Anwendungen und Verfahren | Auftraggeber |
| Christian Willms | LBM RP | IT-Anwendungen und Verfahren | Projektbetreuer |

Tabelle 1: Projektschnittstellen

Zeitplanung

| Projektphase | Stunden-Planung |
| --- | --- |
| - Analyse | 5h |
| - Anforderungsanalyse mit Auftraggeber | 2h |
| - Ist-Analyse | 1h |
| - Soll-Konzept erarbeiten | 2h |
| - Planung | 3h |
| - Erstellung von UML, Use-Case Diagrammen | 2h |
| - Rücksprache mit Auftraggeber | 1h |
| - Realisierung | 38h |
| - Projekt anlegen mit Projektstruktur | 4h |
| - Datenbankdesign erstellen | 4h |
| - Datenbanken befüllen | 4h |
| - Anmeldescreen erstellen | 2h |
| - Funktion zur Rechteprüfung erstellen | 6h |
| - Erstellen der Funktion und Eingabemaske für Straßenmeistereien | 8h |
| - Erstellung einer Funktion, für Dateiuploads und Speicherung | 3h |
| - Erstellen der Funktion und Eingabemaske Schadensteammitarbeiter | 7h |
| - Testphase | 20h |
| - Testen des Anmeldescreens und Rechteprüfung | 4h |
| - Testen der Funktion für Dateiuploads und der Eingabemaske | 8h |
| - Abschlusstest aller Funktionen | 8h |
| - Abschluss | 14h |
| - Dokumentation für den Anwender | 4h |
| - Dokumentation für den Entwickler | 8h |
| - Betriebsinterne Dokumentation | 2h |
| Gesamt | 80h |

Tabelle 2: Projektschnittstellen

Soll-Ist-Vergleich

| Projektphase | Soll-Stunden | Ist-Stunden | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| - Analyse | 5h | 5h |  |
| - Anforderungsanalyse mit Auftraggeber | 2h | 2h |  |
| - Ist-Analyse | 1h | 1h |  |
| - Soll-Konzept erarbeiten | 2h | 2h |  |
| - Planung | 3h | 3h |  |
| - Erstellung von UML, Use-Case Diagrammen | 2h | 2h |  |
| - Rücksprache mit Auftraggeber | 1h | 1h |  |
| - Realisierung | 38h | 39h |  |
| - Projekt anlegen mit Projektstruktur | 4h | 2h | Struktur wurde durch IDE automatisch angelegt |
| - Datenbankdesign erstellen | 4h | 6h | Datenbankstruktur unübersichtlicher als gedacht |
| - Datenbanken befüllen | 4h | 4h |  |
| - Anmeldescreen erstellen | 2h | 2h |  |
| - Funktion zur Rechteprüfung erstellen | 6h | 10h | Verbindung zum AD-Server komplizierter als gedacht |
| - Erstellen der Funktion und Eingabemaske für Straßenmeistereien | 8h | 6h | Die Eingabemaske einfacher als gedacht |
| - Erstellung einer Funktion, für Dateiuploads und Speicherung | 3h | 0h | Durch die Zeitverschiebung der AD-Abfrage war keine Zeit mehr für Dateiuploads, da nicht zwingend notwendig |
| - Erstellen der Funktion und Eingabemaske Schadensteammitarbeiter | 7h | 9h | Einhaltung aller Vorschriften bei Planung nicht ausreichend berücksichtigt |
| - Testphase | 20h | 20h |  |
| - Testen des Anmeldescreens und Rechteprüfung | 4h | 6h | Die Tests waren umfangreicher, da es nicht sofort funktioniert hatte und nachträglich Tests zu machen waren |
| - Testen der Funktion für Dateiuploads und der Eingabemaske | 8h | 6h | Tests für den Dateiupload nicht notwendig, da diese Funktion nicht eingebaut wurde |
| - Abschlusstest aller Funktionen | 8h | 8h |  |
| - Abschluss | 14h | 13h |  |
| - Dokumentation für den Anwender | 4h | 4h |  |
| - Dokumentation für den Entwickler | 8h | 7h | Keine Dokumentation für die Datenbanken notwendig, da diese schon existierten |
| - Betriebsinterne Dokumentation | 2h | 2h |  |
| Gesamt | 80h | 80h |  |

Tabelle 3: Soll-Ist-Vergleichs

SaS2 – Login Maske der alten Software

Abbildung 2: SaS2 - Login Maske der alten Software

SaS2 – Übersicht aller eigenen Schadensfälle

Abbildung 3: SaS2 – Übersicht aller eigenen Schadensfälle

SaS2 – Schadensfall anlegen - Schaden

Abbildung 4: SaS2 - Schadensfall anlegen – Schaden

SaS2 – Schadensfall anlegen - Wo/Wer

Abbildung 5: SaS2 – Schadensfall anlegen - Wo/Wer

SaS2 – Schadensfall anlegen - Haftung

Abbildung 6: SaS2 – Schadensfall anlegen - Haftung

SaS2 – Schadensfall anlegen - Kosten

Abbildung 7: SaS2 – Schadensfall anlegen - Kosten

SaS2 – Schadensfall anlegen - Übersicht

Abbildung 8: SaS2 – Schadensfall anlegen - Übersicht

SaS3 – Login Maske

Abbildung 9: SaS3 – Login Maske

SaS3 – Übersicht als Erfasser

Abbildung 10: SaS3 – Übersicht als Erfasser

SaS3 – Schadensfall anlegen – Allgemeine Daten

Abbildung 11: SaS3 – Schadensfall anlegen – Allgemeine Daten

SaS3 – Schadensfall anlegen – Unfallort

Abbildung 12: SaS3 – Schadensfall anlegen – Unfallort

SaS3 – Schadensfall anlegen – Versicherungsauswahl

Abbildung 13: SaS3 – Schadensfall anlegen – Versicherungsauswahl

SaS3 – Schadensfall anlegen – Auswahl Haftung

Abbildung 14: SaS3 – Schadensfall anlegen – Auswahl Haftung

SaS3 – Schadensfall anlegen – Auswahl Kosten

Abbildung 15: SaS3 – Schadensfall anlegen – Auswahl Kosten

SaS3 – Administrator – Übersicht mit Notwendigen Funktionen

Abbildung 16: SaS3 – Administrator – Übersicht mit Notwendigen Funktionen

SaS3 – Administrator – Rechteverwaltung

Abbildung 17: SaS3 – Administrator – Rechteverwaltung

SaS3 – Administrator – Kassenkatalog bearbeiten

Abbildung 18: SaS3 – Administrator – Kassenkatalog bearbeiten

SaS3 – Administrator – Kostenkatalog bearbeiten

Abbildung 19: SaS3 – Administrator – Kostenkatalog bearbeiten

SaS3 – Administrator – Versicherungskatalog bearbeiten

Abbildung 20: SaS3 – Administrator – Versicherungskatalog bearbeiten

SaS3 – Administrator – Datenbankverbindung konfigurieren

Abbildung 21: SaS3 – Administrator – Datenbankverbindung konfigurieren

SaS3 – Übersicht mit Datenbankverbindungsfehler

Abbildung 22: SaS3 – Übersicht mit Datenbankverbindungsfehler

SaS3 – UML-Diagramm

Abbildung 23: SaS3 – UML-Diagramm

SaS3 – ER-Diagramm

Abbildung 24 – SaS3 – ER-Diagramm

Anwender Dokumentation

SaS3 – Anwender Dokumentation

Administrator Dokumentation

SaS3 – Administrator Dokumentation

SaS3 – Prüfprotokoll

SaS3 – Prüfprotokoll

Genehmigter Projektantrag

Abbildung 23: Genehmigter Projektantrag